Информация о ходе работы по муниципальной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского

муниципального образования на 2014-2016 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2 квартал (полугодие)  2014 год.

Постановлением администрации сельского поселения №88 от 01.11.2013 г. утверждена муниципальная программа  «Развитие   автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы»

На реализацию муниципальной программы за 2 квартал (полугодие) 2014 г. из средств местного бюджета с ООО «Ресурспромснаб» заключен договор №15  на выполнение работ по устройству гравийного покрытия автомобильной дороги по ул.Октябрьская, п.Октябрьский, Усольского района Иркутской области от 02 июня 2014 г. на сумму 99 801,00 (Девяноста девять тысяч восемьсот один) руб.. Работы выполнены в полном объеме в указанный срок.

На основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок заключен муниципальный контракт №1 от 28 июня 2014г. с ОАО «Дорожная служба Иркутской области (филиал Черемховский ОАО «ДСИО» на выполнение работ по устройству гравийного покрытия автомобильной дороги по ул.40 лет Победы, п.Раздолье, Усольского района, Иркутской области на сумму 200 000,00 (Двести тысяч) рублей. По контракту работы должны пройти в срок до 31 августа 2014 г.

С ОАО «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ заключен договор №21/32/2014-ТИ на оказание услуг по технической инвентаризации от 13.02.2014 г. на сумму 91 605,00 (Девяносто одна тысяча шестьсот пять) руб. автомобильные дороги:

- сооружение протяженностью 1949 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, от ул. Пролетарская до ж.д. №29 по ул. Октябрьская;

- сооружение протяженностью 627 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, от ж.д. № 1 ул. 40 лет Победы до пер. Таежный;

- сооружение протяженностью 2493 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Большая Черемшанка, от ж.д. №1 по ул. 1-я Заречная до ж.д. № 79 по ул. 1-я Заречная;

- сооружение протяженностью 1038 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Октябрьский, от ул. Мира до ул. Набережная.

Специалист по землепользованию                                Ю.А.Бажанова

Информация о ходе работы по муниципальной целевой программе

«Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского  муниципального образования на 2014-2016 годы»  и об эффективности использования финансовых средств за 2 квартал (полугодие)  2014 год.

Постановлением администрации сельского поселения №89 от 01.11.2013 г. утверждена муниципальная программа  «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского  муниципального образования на 2014-2016 годы»

На реализацию муниципальной программы за 2 квартал (полугодие) 2014 г. с ИП Орлов В.Г.  заключен договор №78 от 30.12.2013 г. на выполнение работ по подготовке пакета документов для постановки на кадастровый учет земельных участков для размещения детской площадки по адресу:

- Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Зеленая, 13а;

- Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Советская, 14а;

и земельного участка для размещения спортивной площадки по адресу:

- Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Пролетарская, 21а на общую сумму 12000,00 (двенадцать тысяч рублей) 00 коп.

Так же с ИП Орлов заключен договор на подготовка пакета документов для раздела земельного участка с К№38:16:000110:6, находящегося по адресу Усольский район, Усольское лесничество, Тойсуковское участковое лесничество, Китойская дача, эксплуатационные леса, кв№№17-24,45,64-74,87-92,104-117,120-130,142-146,182,183,235 (с К№38:16:000110:6- размежевание земельного участка) на сумму 15 700 (Пятнадцать тысяч семьсот) руб. Оплата не производилась.

С ИП Черных Дмитрием Сергеевичем заключен договор №12 от 30.12.2013 г.  на оказание услуг по изготовлению полиграфических изделии на  сумму 55120 (Пятьдесят пять тысяч сто двадцать рублей) 00 копеек. (аншлаги п.Раздолье, д.Борисова.)

Специалист по землепользованию                                     Ю.А.Бажанова